Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

a

združenie EUNIS SK

Portálové riešenie vysokých škôl

Projekt č. SPU/17

Centrálny projekt

Bratislava – Nitra, 2005

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita v Bratislave

a

združenie EUNIS SK

Účel projektu:	Zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na slovenských vysokých školách.

Portálové riešenie vysokých škôl

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darina Tóthová

Zodpovedný riešiteľ pre rozbeh projektu: Ing. Jozef Dzivák

Zástupca zodpovedného riešiteľa: členovia predsedníctva združenia EUNIS SK

Projekt spracovali:

Ing. Jozef Dzivák, STU v Bratislave

Ing. Darina Tóthova, SPU v Nitre

Kontaktná osoba vo vzťahu k MŠ SR:  RNDr.. Darina Tóthová

Schválené rektorom vysokej školy hlavného predkladateľa projektu: 14. 4. 2005

Portálové riešenie vysokých škôl

Tématická oblasť: 	Zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií na vysokých školách

- Názov oblasti: 	Vybrané centrálne projekty z oblasti IT iniciované vysokými školami

Číslo oblasti: 	3 e)

- Stručná charakteristika súčasného stavu

“Rozvoj elektronických médií priniesol mechanizmy a nástroje, ktoré by mali umožňovať publikovanie informácií rýchlo a s minimálnymi nákladmi. Paradoxne však práve pri publikovaní informácií na internete musí informácia často prejsť cestu, ktorá celý proces spomalí a predraží.”

Dôvodom je fakt, že publikovanie na internete vyžaduje spoluprácu troch strán. Na začiatku je pôvodca informácie, ktorý má presnú predstavu o obsahu, forme zverejnenia, časovej platnosti. Potom musí informácia dostať podobu graficky a technicky vyhovujúcu zverejneniu na internete, čo je väčšinou práca webdizajnéra. Následne je potrebné umiestniť výsledok na server, čo je zasa práca administrátora. Po uverejnení prichádzajú úpravy a aktualizácie, vyžadujúce rovnaký proces.

V súčasnosti je pre vysoké školy dostupná stránka Ministerstva školstva SR, kde sa publikujú informácie a dôležité materiály potrebné pre chod vysokých škôl.

Súčasnosť však vyžaduje portálové riešenie, kde by vysoké školy našli komplexnejšie informácie, ale aj komunikačné prostredie medzi ministerstvom a vysokými školami.

- Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl a vytvorenie priestoru na výmenu skúseností, ale i ponuku vzdelávacích produktov.

Z tohto hlavného cieľa vyplývajú nasledovné úlohy na 1. rok riešenia projektu:

- analýza potrieb pre portálové riešenie vysokých škôl,

- vyšpecifikovanie požiadaviek na CMS,

- analýza informačných potrieb VŠ vo vzťahu k MŠ, UIPŠ a opačne, analýza súčasného stavu manažmentu informácií,

- výberové konanie na portálové riešenie a CMS,

- výberové konanie na server pre CMS,

- inštalácia a začiatok prác s implementáciou jednotlivých požiadaviek.

- Zodpovední riešitelia

Ing. Jozef Dzivák, Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.,  Slovenská technická univerzita v Bratislave

RNDr. Darina Tothová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Bc. Juraj Chlebec, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach

Ing. Dušan Záhumenský, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

ThLic. Ing. Anton Babjak, Katolícka univerzita v Ružomberku

Ing. Jozef Koričina, Trnavská univerzita v Trnave

prof. RNDr. Libor Vozár, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

- Popis projektu a výstupy

Jedným zo základných portálových prvkov by sa mal stať štandardizovaný formulár sumarizujúci všetky dôležité informácie o slovenských univerzitách, ich študijných programoch ako aj aktuálnych informáciách z ich života. Komunikačná časť portálu by umožňovala organizovať pravidelné ankety a riadené diskusné fóra na aktuálne akademické otázky a problémy. Jedným z hlavných prínosov v tejto oblasti by bolo zlepšenie komunikácie medzi vedúcimi pracovníkmi inštitúcií, učiteľmi a vedeckými pracovníkmi, zlepšenie informačných služieb pri vyhľadávaní spolupráce a výmene poznatkov. V ďalšej časti by mali byť zverejnené novinky vo výučbových programoch a učebniciach.

- Finančný rozpočet

Optimálna verzia:

vývoj portálového riešenia 		1 750 000 ,- Sk

Hardvérové vybavenie				1 000 000 ,- Sk

Mzda pre správcu CMS 				250 000 ,- Sk

Kapitálové prostriedky: 				1 000 000 ,- Sk

Bežné prostriedky: 				2 000 000 ,- Sk

Minimálna verzia:

vývoj portálového riešenia		900 000 ,- Sk

Hardvérové vybavenie				850 000 ,- Sk

Mzda pre správcu CMS 				250 000 ,- Sk

Kapitálové prostriedky: 				850 000 ,- Sk

Bežné prostriedky: 				1 150 000 ,- Sk

- Časový harmonogram riešenia projektu

| Špecifikácia hardvéru a softvéru | máj 2005 |
| --- | --- |
| Verejné obstarávanie | jún – júl 2005 |
| Dodávka a inštalácia | Ihneď po vyhodnotení |
| Dôležité analýzy | máj – august |
| Vyhodnotenie analýz | september |
| Práce na portálovom riešení | október - december |
| Testovanie a skúšobná prevádzka | december - január |