Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny Portál VS

Dátum konania: 23. 10. 2007

Miesto konania: Nitra

Zúčastnení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU v Nitre

Ing. Juraj Fabuš, PhD. – ŽU v Žiline

Ing. Ľuboš Magát

Program:

- Portál VŠ

- Elektronický podpis

- CRŠ

K bodu 1:

- Práce na portáli boli zastavené, nakoľko prioritu dostal modul CRŠ (Komunikačný portál a Overovacia aplikácia).

- UIPŠ zaslalo opätovnú výzvu na vysoké školy, nakoľko sa budú z portálu preberať dáta do tlačenej príručky.

- Už všetky verejné vysoké školy majú na portáli vytvorený prístup a aktualizujú na ňom dáta (s výnimkou STU).

- Pretrváva nedostatočne rýchle schvaľovanie zmien zo strany UIPŠ, bolo prisľúbené posilnenie schvaľovacieho tímu.

- Pokračuje sa na prácach na module2, ale v obmedzenom rozsahu (riešiteľské kapacity sú uvoľnené na riešenie CRŠ a komunikáciu s univerzitami v rámci modulu1).

- Bude kompletne prerobený modul Konferencie a semináre, lebo je v súčasnej podobe neprehľadný. Novú metodiku pripravili RNDr. Tothová a Bc. Chlebec.

K bodu 2:

- Prof. Horváth má vypracovať do 15.11.2007 svoj návrh projektu na riešenie elektronickej prihlášky.

- Následne bude tento materiál prerokovaný, resp. pripomienkovaný, doplnený pracovnou skupinou Portál VŠ.

- Aby došlo k rýchlejšiemu zladeniu názorov v rámci pracovnej skupiny a bolo možné dať materiál ešte do konca roka na pripomienkovanie, rozhodli sa zúčastnení (pôvodná pracovná skupina Portál VŠ) pripraviť aj vlastný návrh projektu. Projekt je potrebné odovzdať do konca roka 2007.

K bodu 3:

- Komunikačný portál je plne funkčný, boli prijaté drobné úpravy,

- Portál je pripravený na nahrávanie dávok, číselníkov aj overovanie dávok. Prebehne pilotné testovanie s tromi vybranými univerzitami.

- Zvažuje sa vytvorenie aj určitých reportov z nahraných dávok.

- Nakoľko CRŠ nebolo pôvodne v návrhu projektu Portál VŠ, vypracuje sa návrh na zvýšenie schváleného rozpočtu.

Zapísal: Ing. Juraj Fabuš, PhD.

Overovateľ zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.