Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny k Portálovému riešeniu VŠ

Dátum konania: 25. 1. 2007

Miesto konania: FEM SPU Nitra, cvičebňa AS-03

Zúčastnení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU

RNDr. Margita Kováčová – ÚIPŠ

Ing. Jozef Dzivák – STU

Ing. Marián Hvolka - STU

Ing. Ľuboš Magát – ŽU

Ing. Juraj Fabuš – ŽU

Bc. Juraj Chlebec - SPU

Mgr. Ján Skalka, PhD. - UKF

Mgr. Peter Švec, PhD. - UKF

Program:

- Súčasný stav riešenia projektu

- Testovanie modulu 1 – Informácie o VŠ

- Testovanie modulu 2 – Rozvojové projekty IT

- Záver

K bodu 1

Portál v súčasnosti obsahuje nasledovné moduly:

- Informácia o vysokej škole

- Rozvojové projekty IT

- eVzdelávanie

- Konferencie a semináre

- Informácie sekcie VŠ

- boli prediskutované všetky časti portálu,

- bol schválený tok dát v module 2,

- modul Informácie sekcie VŠ bol dočasne znefunkčnený,

- boli zapracované informácie od p. Hubu do modulu eVzdelávanie,

- bol prijatý návrh na zmenu loga modulu 1 i 2.

K bodu 2

- boli preskúšané všetky kontá a užívateľské role,

- boli prijaté postupy pre prihlasovanie a narábanie s heslami,

- bolo kompletne otestované užívateľské aj administrátorské rozhranie modulu,

- bolo skonštatované, že modul je (po kontrole informácií UIPŠ) pripravený na ostrú prevádzku.

K bodu 3

- pracovná skupina overila celý proces od podávania projektov až po ich schvaľovanie,

- boli prijaté drobné úpravy do formulára na pridávanie projektov,

- bol navrhnutý výsledný formát, ktorý má dodržiavať generovaný pdf dokument projektu,

- boli prijaté opatrenia týkajúce sa časovej zámky podávania projektov,

- navrhnutá zmena na zapracovanie – zobrazovať pre MŠ aj členov pracovnej skupiny pomocné výpočty k rozdeleniu pridelených financií,

- prijaté zmeny k stavu projektov a ich zobrazovaniu pre podávateľa.

K bodu 4

- portál VŠ ako taký je pripravený na spustenie,

- v najbližších dňoch prebehne jeho migrácia na server na STU a bude oficiálne spustený,

- 15. 2. – seminár spojený so školením pre zodpovedných pracovníkov VŠ.

Úlohy:

Č. 1 	Zapracovať  pripomienky zo stretnutia pracovnej skupiny

Zodpovedný: Ing. Magát					Termín: do 15. 2. 2007

Č. 2 	Zabezpečiť migráciu portálu na server na STU (vrátane zmeny vlastníka domény)

Zodpovední: Ing. Dzivák, Ing. Hvolka, Ing. Magát		Termín: do konca januára

Č. 3 	Zabezpečiť informácie o seminári a prihlasovanie sa na seminár z prostredia webu

Zodpovedný: Bc. Chlebec					Termín: do 2 dní

Č. 4 	Rezervovať miestnosť na seminár

Zodpovedná: RNDr. Tothová				Termín: ihneď

Č. 5 	Poslať pozvánky na všetky VŠ v písomnej i elektronickej forme

Zodpovedná: RNDr. Tothová				Termín: po spustení Portálu

Č. 6 	Zabezpečiť zverejnenie Portálu na UIPŠ

Zodpovedná: RNDr. Kováčová				Termín: po spustení Portálu

Č. 6 	Požiadať o zverejnenie Portálu na MŠ SR

Zodpovedná: RNDr. Tothová				Termín: po spustení Portálu

Zapísal: Ing. Juraj Fabuš

Overovateľka zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.