Zápis zo stretnutia k Portálovému riešeniu VŠ na MŠ SR

Dátum konania: 27. 8. 2007

Miesto konania: Ministerstvo školstva SR

Zúčastnení:

Ing. Daniela Šipošová, MŠ SR

Mgr. Martin Horňák, MŠ SR

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU v Nitre

Ing. Jozef Dzivák – STU v Bratislave

Program:

- Informácia o uznesení vlády č. 677 z 15. 8. 2007

- Hlavné body riešenia Portálu VŠ

- Projekt Elektronická prihláška

- Komunikačný portál a jeho integrácia do Portálu VŠ

- Rôzne.

- Záver.

K bodu 1:

- Ing. Šípošová informovala prítomných o uznesení vlády č. 677 z 15. 8. 2007 k návrhu Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy – Štúdia uskutočniteľnosti. Vláda schválila návrh Štúdie a uložila podpredsedovi vlády a ministrovi školstva zabezpečiť plnenie úlohy - Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy – spracovanie projektu „Portál vysokých škôl“ do 31. 12. 2007 a vytvorenie podmienok na jeho realizáciu a zabezpečiť financovanie projektu z rozpočtu MŠ SR pre rok 2007 a ďalšie roky.

K bodu 2:

- RNDr. Tothová stručne zhrnula ciele projektu Portálové riešenie VŠ, podrobná prezentácia projektu bola realizovaná na stretnutí na MŠ SR 10. 7. 2007 za prítomnosti vedúceho služobného úradu prof. Schlossera a členov pracovnej skupiny riešiacej projekt (viď. znenie projektu), na ktorom bola vyslovená podpora projektu.

- Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dátumu nebola podaná oficiálna písomná informácia o podpore projektu zo strany MŠ SR, nemohli byť splnené ani úlohy vyplývajúce zo zasadnutia Výkonného výboru združenia EUNIS SK, ktoré sa konalo 14. 6. 2007, ďalej z bodu 7 zasadnutia pracovnej skupiny zo dňa 21. 6. 2007, ani zo stretnutia na MŠ SR 10. 7. 2007, a to osloviť opätovne ešte nezapojené univerzity, zvýšiť propagáciu portálu (medializácia) a informovať stredné školy. Tieto úlohy budú po oficiálnom oznámení splnené.

- Prítomní skonštatovali, že k plneniu úloh súvisiacich s Portálom, ale i z elektronickou prihláškou je nevyhnutné doriešiť nasledovné úlohy:

  - Zabezpečiť jednotné používanie databázy akreditovaných študijných programov (dohoda MŠ SR – UIPŠ).

Úlohu skoordinuje: Ing. Šipošová

Termín: do 20. 9. 2007

  - Zabezpečiť možnosť použitia jednotných číselníkov.

Zabezpečí: Mgr. Horňák

Termín: do konca septembra

  - Zabezpečiť zladenie všetkých projektov financovaných MŠ SR alebo prostredníctvom MŠ SR.

Úlohu skoordinuje: Ing. Šipošová

Termín: do 25. 9. 2007

K bodu 3:

Projekt Elektronická prihláška

- Zúčastnení prekonzultovali obsah zverejnených prihlášok a ich súvis s existujúcimi projektmi (CRŠ, el. podpis, Portál, AIS).

- Je potrebné brať do úvahy 3 existujúce situácie:

- VŠ, ktoré majú vhodný EP.

- VŠ, ktoré majú vhodný AIS.

- VŠ, ktoré nemajú vhodný AIS.

- Úlohy:

- Sformulovať kľúčové body projektu s ohľadom na existenciu Štúdie uskutočniteľnosti, navrhnúť členov pracovnej skupiny a zvolať stretnutie prac. skupiny k príprave projektu.

Zodpovedná: RNDr. Tothová, PhD.

Termín: do 25. 9. 2007

- Prehodnotiť navrhované technické riešenie v Štúdii uskutočniteľnosti, ako i v návrhu projektu Portálové riešenie VŠ a urobiť nový predbežný technický návrh.

Zodpovedný: Ing. Dzivák

Termín: do 25. 9. 2007

- Urobiť predbežný schématický návrh Bezpečnostného projektu k obom projektom.

Zodpovedný: Ing. Dzivák

Termín: do 25. 9. 2007

K bodu 4:

Komunikačný portál a jeho integrácia do Portálu VŠ

- Mgr. Horňák informoval o potrebe riešenia Komunikačného portálu – hlavný dôvod – upload podkladov k CRŠ. Zúčastení súhlasili s jeho prepojením na Portál VŠ ako jeden z modulov.

- K tomuto modulu bude potrebné vypracovať:

- kontrolný program pre jednotlivé VŠ ku korektnosti poskytovaných údajov (najskôr off-line, neskôr zvážiť on-line),

- zlučovací program na strane MŠ SR s opätovným zabezpečením kontroly.

- Skonkretizovať požiadavky na modul a vytvoriť tok dát spolu s Ing. Fabušom.

Zodpovedný: Mgr. Horňák

Termín: 7. 9. 2007

- Spracovať databázu používateľov modulu.

Zabezpečí: Mgr. Horňák

Termín: do konca septembra

- Spracovať zadanie na zabezpečenie kontroly.

Zabezpečí: Mgr. Horňák

Termín: 7. 9. 2007

K bodu 5:

- Napísať zdôvodnenie 2 dotačných zmlúv na Portál VŠ.

Zodpovedná: RNDr. Tothová

Termín: 17. 9. 2007

- Pripraviť materiál na určenie podmienok, čo musí VŠ mať, spĺňať k použitiu el. prihlášky, a k použitiu výmenných formátov.

Zodpovední: RNDr. Tothová, Ing. Dzivák, Ing. Fabuš, Ing. Magát

Termín: 10. 10. 2007

Zapísala: RNDr. Darina Tothová, PhD.

Overovatelia zápisu: Ing. Šipošová, Mgr. Horňák