Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny k projektom „Portálové riešenie VŠ“

a

„Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy“

Dátum konania: 31. 8. 2007

Miesto konania: FEM SPU Nitra

Zúčastnení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU

Ing. Juraj Fabuš, PhD. – ŽU

Ing. Ľuboš Magát

Bc. Juraj Chlebec – SPU

Program:

- Informácia o stretnutí na MŠ dňa 27. 8. 2007

- Projekt Elektronická prihláška

- Projekt Portál VŠ – ako ďalej

- Záver

K bodu 1:

- Privítanie účastníkov a otvorenie rokovania.

- P. Tóthová stručne informovala o priebehu stretnutia na MŠ a o úlohách, ktoré bude potrebné splniť (predbežná informácia - projekt Portál VŠ bol schválený na MŠ SR a bude finančne podporený).

- Ďalšie stretnutie, kde budú stanovené prioritné úlohy a zistený stav v riešení projektu, je naplánované na druhú polovicu septembra. Na tomto stretnutí by mala byť jasná aj nová metodika pre podávanie rozvojových projektov.

- Bude potrebné vytvoriť tím na riešenie projektu Elektronická prihláška, ako aj jeho prepojenie s projektom Portál VŠ.

K bodu 2:

- Je nevyhnutné zvýšiť bezpečnosť portálu, s čím súvisí potreba zvážiť prechod portálu na iný databázový systém.

- Bola prediskutovaná situácia na VŠ a možnosti spracovania prihlášky na VŠ v elektronickej verzii jednotlivými VŠ.

- Bezpečnostný projekt bude pravdepodobne potrebné dať vypracovať externej organizácií.

- Do Portálu VŠ je potrebné zakomponovať tzv. Komunikačný portál (požiadavka na stretnutí na MŠ SR 27. 8. 2007), s čím súvisí vývoj kontrolného a zlučovacieho programu pre „upload“ podkladov do CRŠ.

- Ďalšie úlohy budú prediskutované v rámci skupiny, ktorá bude vytvorená pre riešenie projektu Elektronická prihláška.

K bodu 3:

- Začínajú sa množiť otázky ohľadom portálu zo strany univerzít – potreba helpdesku.

- Na základe vzniknutých chyb zadávateľov projektov pri priamom kopírovaní z rôznych textových editorov (word) sa objavila požiadavka na zakúpenie xhtml editora.

- Generovanie výstupov  v rôznych formátoch, vhodných na preberanie zo strany univerzít (csv, rtf, xml) – potreba definovania vstupného i výstupného formátu dát (vznik podskupiny zloženej aj zo zástupcov UK v Bratislave a UKF v Nitre).

- Diskusia, či zaradiť projekty skupiny 6 k projektom 3 a 5 – odporúčanie vytvoriť samostatné moduly kvôli prehľadnosti a drobným odlišnostiam v schvaľovacom konaní a pri spoluúčasti.

- Zvážiť možnosť vyčleniť jeden zo serverov na možnosti vývoja aplikácie (aby sa nezasahovalo do ostrej prevádzky).

- Potreba dorobiť mapu webu, prípadne audit prístupnosti a použiteľnosti.

- V prípadnom ďalšom riešení projektu je vhodné určiť časť finančných prostriedkov na úpravu existujúcich AIS jednotlivých vysokých škôl (export-import dát), prípadne vyčleniť prostriedky v projekte Elektronická prihláška.

Z diskusie vyplynuli nasledovné úlohy:

- Osloviť opätovne ešte nezapojené univerzity.

Termín: po oficiálnom schválení projektu.

Zodpovedný: Tóthová

- Pridať štatistiky z návštevnosti portálu do verejnej časti (jednak interné, a jednak overené nezávislou autoritou).

Termín: do 20.9.

Zodpovedný: Fabuš

- Zvýšiť propagáciu portálu, informovať stredné školy.

Termín: po oficiálnom schválení projektu.

Zodpovedný: p. Kováčová a poverený zástupca MŠ SR.

- Schvaľovanie údajov (modul 1) – zrýchliť zo strany UIPŠ, prípadne zmeniť proces (schvaľovať len akreditačné údaje).

Termín: čo najskôr

Zodpovedný: Kováčová

- Modul IT rozvojové projekty prepracovať na Modul Rozvojové projekty s tromi podmodulmi:

  - Centrálne projekty (bez spoluúčasti, viac univerzít).

  - Projekty 5. skupiny, a Projekty 6. skupiny (upraviť aj číslovanie projektov).

  - Dopracovať vyhodnocovanie projektov pre všetky podmoduly.

Termín: do októbra

Zodpovedný: Fabuš

- Na základe požiadaviek niektorých VŠ pridať k modulu 2 schvaľovanie projektov aj na úrovni fakúlt.

Termín: 10.  októbra

Zodpovedný: Fabuš

- Upraviť modul Konferencie a semináre.

Termín: 10. október

Zodpovední: Tothová, Chlebec – návrh, Fabuš - realizácia

- Úplne prepracovať modul E-learning.

Termín: metodika – ihneď (doc. Huba)

- Zabezpečiť helpdesk pre portál.

Termín: neurčený – na základe časovej realizácie urgentných častí

- Zakúpenie xhtml editora (neobmedzená licencia – zistiť cenu)

Termín: do 15. októbra

Zodpovedný: Magát

- eSMS – SMS brána pre informovanie o stave projektov a ďalších udalostiach

Termín: do konca 2007

Zodpovedná:  Kremeňová

- Integrovať mapový systém (pravdepodobne googleMaps)

Termín: do konca 2007

Zodpovedný: Magát

K bodu 4:

- p. Tóthová poďakovala prítomným za účasť.

Zapísal: Ing. Juraj Fabuš

Overovateľka zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.